ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			 	Αγία Παρασκευή  12.03.2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			Αρ. Πρωτ.: 9594

Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417

T.K. 15343

Τηλ.: 213 2004 500

Φαξ.: 213 2004 531

E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληροφορίες: κ. Α. Μαυρομαράς

Τηλ:   21320045….

Φαξ.: 2132004513

E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Τροποποίηση – Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής».

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 44375/28.02.2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α – 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α – 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

- Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν.1418/84 και το Π.Δ. 609/86 , όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.

- Την από 29/7/2009 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

- Την υπ.αρ. 4550/13-11-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό ΜΙS 456964.

- Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου  «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» .

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου  «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την από  29/7/2009 Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά  στο ποσό των 9.520.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής την 27/10/2009 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση 9,16% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 9.008.451,12 ευρώ, σύμφωνα με την από 13/11/2013 εργολαβική σύμβαση.

Με την υπ’. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η πράξη «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου  Δήμου Αμαρουσίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και στον Άξονα Προτεραιότητας «04-Αναζωογόννηση Αστικών Περιοχών». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με κωδικό MIS 456964.

O προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την υπ’. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής είναι 8.304.675,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό των 8.304.675,11 ευρώ αντιστοιχεί στην συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον από 06/12/2013 εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ (Απόφαση 2769/2013 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής).

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για,

Την έγκριση των όρων της Τροποποίησης-Παράτασης της από 29-7-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο  «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Συνημμένα:

- Το υπ’ αριθμ. 44375/28.02.2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής – Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

- Η από 29/7/2009 Προγραμματική σύμβαση

- Η Τροποποίηση-Παράταση της από 29-7-2009 Προγραμματικής Σύμβασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ……………..……..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ Π.Ε./Β’.