###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Αγία Παρασκευή     18 / 12 / 2015

###### ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

###### ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					Αρ. πρωτ. 43669

###### ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληροφορίες	: Ζ. Αγιοβλασίτης

Δ/νση			: Λ. Μεσογείων 415-417

Τηλ.			: 213 2004 535

Fax			: 213 2004 513

Email			: z.agiovlasitis@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα -

(Τακτοποιητικού) για την παροχή υπηρεσίας  με το Π.Δ.  28/80  «Συντηρήσεις Πυρασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015»

Σας ενημερώνουμε ότι:

- Η με αριθμό 9/2015 μελέτη, που αφορά τις υπηρεσίες – εργασίες  «Συντηρήσεις Πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων (εκτός Σχολείων) 2015» της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 4.495,65 € με Φ.Π.Α. 23% από ιδίους πόρους.

- Την με αρ. 59/2015  (ΑΔΑ:ΩΕΨΚΩ6Υ-ΦΨ7) απόφαση Έγκρισης δαπάνης και ψήφισης Πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την με αρ. 101/2303-2015 απόφαση του Δημάρχου για την διενέργεια της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.

- Την με αρ. πρωτ.: 9698/03-04-2015 έγγραφη προσφορά του αναδόχου

- Το από 17-04-2015 ( ΑΔΑ 6Ι43Ω6Υ-Α99) απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου, στην Πυροπροστασία Σαλαμίνος, Μαλάμη Δ. Σοφία, Λιανικό Εμπόριο Πυροσβεστήρων, Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων

- Την με αρ. πρωτ.: 11665/27-04-2015, σύμβαση του έργου, ποσού 3.031,95 € με ΦΠΑ 23%.

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των Υπηρεσιών ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες, μέχρι την 27-04-2016.

Ο παρών 1ος συγκριτικός πίνακας, συντάσσεται για, να τροποποιήσει και να αυξομειώσει τις ποσότητες των απαραίτητων υπηρεσιών - εργασιών όπως αυτές προκύψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους. Συγκεκριμένα απαιτήθηκαν περισσότερες συντηρήσεις πυροσβεστήρων και λιγότερες αναγομώσεις και υδραυλικές δόκιμες αυτών.

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας παρουσιάζει μείωση κατά 516,60€ με ΦΠΑ 23% και  ανέρχεται στο ποσό των 2.515.35€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 παρακαλούμε,για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα – (Τακτοποιητικού) για την παροχή υπηρεσίας  με το Π.Δ.  28/80  «Συντηρήσεις Πυρασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015».

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση

- 1ος  Συγκριτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελισάβετ Πετσατώδη

Εσωτερική διανομή

- Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης Τμήμα Αρχ/κού

Σχεδιασμού των Τεχνικών Υπηρεσιών

- Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας