| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | Αγ. Παρασκευή 01.07.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |  |  | Αρ. Πρωτ.: 22235 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |  |  |  |
| Πληροφορίες: | Ν. Θεοδωρίδης |  |  |
| Τηλέφωνο: | 213 2004 519 |  |  |
| Fax: | 213 2004 513 |  |  |
| E-mail: | n.theodoridis@agiaparaskevi.gr |  |  |

Προς

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»

Με το υπ’ αριθμ. 4948/18.02.2015 έγγραφο των αρχιτεκτόνων μελετητών, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης και ο χρονικός προγραμματισμός για τη μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3023/16.02.2005 σύμβαση. Επίσης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5174/20.02.2015 έγγραφο των μελετητών για τη μελέτη με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3164/04.02.2008 συμφωνητικό.

Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αρμοδίως τα υποβληθέντα στοιχεία πρέπει να τα στείλει για θεώρηση πριν την τελική παραλαβή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23957/30.04.2007 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35/25.05.2007 συνοδευτική εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Για το λόγο αυτό και επειδή τα τεύχη έχουν υποβληθεί ξεχωριστά από δύο διαφορετικές εργολαβίες και πρέπει να αθροιστούν σε ένα ενιαίο συνολικό τεύχος (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Γεωτεχνικά και Η/Μ εγκαταστάσεις) ανέλαβε τούτο να πράξει χωρίς επιπλέον αμοιβή η ανάδοχος εταιρεία της μελέτης «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και εντός των προσεχών ημερών το ολοκληρώνει.

Για τους λόγους αυτούς και έχοντας υπόψη τη χρονοβόρα γενικά διαδικασία θεώρησης των μελετών από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 16934/29.05.2015 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 16932/29.05.2015 αντίστοιχες αιτήσεις για τις (α) και (β) μελέτες για έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας των συμβατικών χρόνων οι οποίοι έληξαν στις 30.05.2015

ζητείται η λήψη απόφασης για

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

(α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015 και

(β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 6 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.11.2015.

Συνημμένα:

- Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16934/29.05.2015 αίτηση

- Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16932/29.05.2015 αίτηση

Εσωτερική Διανομή εκδιδόμενης απόφασης:

- Προϊστάμενο Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κ. Ν. Θεοδωρίδη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ …………………………..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε./Β’.